表二：修繕計畫 範例
鋪面修繕計畫
基 本 資 料
申請人(管委會/管理負責人)：兔吉管理負責人					申報日期：114年1月9日
主委/管理負責人姓名：兔吉					建築物使用執照號碼：84板使字第000號
社區(聯絡)電話：(02)2000-0000					使用執照核准日期：84年 6月 29日
申請之開放空間類型(可複選)		沿街步道式開放空間			臨接建築線或地界線長度： 20 公尺 / 20公尺以下，最高補助5萬元。 / 超過20公尺~40公尺以下，最高補助10萬元 / 超過40公尺，最高補助15萬元。
		騎樓、無遮簷人行道
		經都市設計審議規定退縮之前後側院、防災通道
		社區基地與鄰地相鄰處，且供公眾通行之社區退縮空間
		其他經本府各主管機關認定有供公眾通行使用之社區退縮空間
修繕原因		鋪面缺損，顯然影響公共安全			鋪面修繕施作工期			始日：114年2月1日
		鋪面不平整或鬆動，顯然影響通行安全					竣工：114年3月1日
預估修繕 / 範圍(註二、三)		長：10公尺	面積： 19.4 平方公尺		預定申請撥付補助款日期			114年3月15日前
		寬： 2公尺	每平方公尺計價： 1,500 元
		樹穴、植栽槽面積： 0.6 平方公尺
修 繕 費 用 明 細 表(預估值) (單位：新臺幣/元)
序號	工 料 名 稱			單位	數量	單價 / (元)	小計(元)		申請補助金額(實際支出金額之二分之一)
1	假設工程(臨時圍籬、防護、廢棄物運棄)			式	1	5,300	5,300		1萬4,550元
2	產品，高壓混凝土地磚(C級人行道用，平板形磚)，厚6公分，正方形			平方公尺	19.4	895	17,363
3	水泥、沙			平方公尺	8.2	435	3,567
4	零星工程(含搬運工、環境清潔)			式	1	2,870	2,870
	114年沿街步道式開放空間鋪面修繕					2萬9,100元
	(表格得自行增減使用)
附 註					管理組織用印(請蓋大小章)
一、可併附估價單供參。 / 二、本執行計畫鋪面不包括修繕前之其他原有配置(例如植栽槽、花臺 / 座椅、開放空間標示牌等設施)。 / 三、修繕後不得變更或破壞原竣工圖說配置(例如不得封閉樹穴、不得 / 變更照明等設施)或不得變更原竣工寬度及長度。					兔吉管理 / 負責人 / 兔吉

公寓大廈鋪面修繕補助執行計畫-表二(2/8)